MaRoB

Documentación oficial del proyecto de la página de restauración “MaRoB”, creada y dirigida por Roberto Irles Abascal y Marc Ricart López.

~

“Nos gusta probar y aprobar”

Índice de contenido

Objetivos1

Descripción2

Roles y reparto3

Planificación4

Desarrollo Marc Ricart5

Desarrollo Roberto Irles5.5

Pruebas6

Problemas7

Objetivos

- Crear una presencia en línea para el restaurante que atraiga a clientes potenciales.

- Proporcionar información detallada sobre el restaurante, incluyendo su menú, ubicación, y galería de fotos.

- Tener una estética “premium” para atraer una clientela objetiva más adecuada a lo que el restaurante nos pide.

- Realización de la estética completa de la página para la empresa MaRoB junto al diseño del logotipo comercial.

- Exclusividad en un diseño de menú que no se haya visto antes y sea innovador a la par que sencillo de comprender para los nuevos clientes.

Descripción

- MaRoB, restaurante de cocina gourmet italiana, ubicado en Calle de los Herreros, 11, Jaén, es un restaurante que busca con nuestra ayuda, el desarrollo de su página web para atraer a más público y ganar renombre empresarial.

- Menú en línea con descripciones detalladas de los platos y precios.

- Galería de imágenes del restaurante, el personal y los platos destacados.

- Utilización de HTML, CSS y una pizca necesaria de JavaScript para aumentar la escalabilidad de la página, atrayendo también público desde distintos dispositivos.

- Contamos con dos programadores encargados de esta página: Roberto Irles y Marc Ricart. Los cuales se han encargado de todo el diseño, programación, realización de la documentación y tienen la responsabilidad completa sobre la página web.

Roles y reparto

Reparto de tareas de Marc Ricart López:

- Index y Menú.

- Paleta de colores.

- Logotipo del sitio.

- Nombre del restaurante.

- Documentación.

Reparto de tareas de Roberto Irles Abascal:

- Galería y Ubicación.

- Optimización de la página para diferentes dispositivos.

- Creación GitHub.

- Logotipo del sitio.

- Nombre del restaurante.

Planificación

Tiempos ideales:

23/01/2024 – 26/01/2024:

Creación de la estructura general de la página junto al header con menú y el footer (presentes en todos los html).

26/01/2024 – 08/01/2024:

Rellenado de cada html y css de las páginas.

08/01/2024 – 11/02/2024:

Testeo de la página y corrección de errores.

11/02/2024 – 16/02/2024:

Rellenado de la documentación y retoques finales.

Herramientas utilizadas:

- Discord – Comunicación

- GitHub – Repositorio proyecto

- Uizard – Wireframe

- Adobe – Paleta de colores

- GIMP – Edición imágenes

- Fontawesome – Iconos

- Google Fonts – Fuentes

*Discord de MaRoB, en el cual nos comunicamos para mayor efectividad de cara al proyecto*

*Evento de presentación agendado en nuestro medio de comunicación*

*Nuestra paleta de colores*

Desarrollo/Wireframes

Marc Ricart – Index y Menú

La idea principal tanto del index como del menú era ésta, con el paso del tiempo se ha ido modificando y ha acabado como está a día de hoy, aunque en mi opinión, la idea se ha mantenido bastante bien y mi primera idea no ha distado tan lejos de como ha acabado. He ampliado un poco el menú de la carta, hemos modificado de forma conjunta el footer y el header ya que lo veíamos un poco vacío de contenido y por último he decidido cambiar el fondo del apartado derecho del menú pero conservado su arquitectura.

Desarrollo/Wireframes

Roberto Irles – Galería y Ubicación

*En uizard, arriba a la izquierda tienes un botón para exportar tus dos páginas y meterlas aquí*

Pruebas

Prueba de teclado en la página web sin problemas.

Problemas